#### Show Yourself

- Plan van aanpak

- GDD/FDD

- TDD

- MOSCOW

# Plan Van Aanpak

- Inleiding

- Onderzoek

- Planning

Inleiding

Ik heb de opdracht gekregen om een puzzle game te maken die aansluit bij Defensie.

Hiervoor heb ik gekozen om een 2d game te maken waarbij je als een wachter speelt op een militaire basis.

Je moet goed kijken naar de bezoekers / militaire pas, ID bewijzen en naar het persoon of alle informatie klopt, maar hierbij heb je een boekje om alles af te kunnen lezen wat wel toegestaan is, en welke documenten niet binnen mogen komen.

Iedere ochtend komt er een nieuwsbrief binnen over waar je extra op moet letten, welke wijzigingen er zijn, of helemaal niks.

Eenmaal als alles klopt, kun je degene door laten gaan, maar eenmaal als dat niet zo is, moet je diegene wegsturen en is hij dus niet welkom.

Het doel is zo min mogelijk mensen die niet op de basis mogen zijn wegsturen, en de veiligheid voorop te houden.

Onderzoek

Ik heb veel onderzoek gedaan over de punten die ik nodig heb om een game te maken aangezien je niet alles kan gebruiken om een game te maken.

Hierbij komen veel regels kijken, waaronder copyright.

Maar ook omdat het Thema Defensie is mag ik absoluut niet alles gebruiken aangezien daar natuurlijk ook regels aan vastgebonden zit.

Hierbij mijn onderzoeksvragen die ik heb gebruikt om te kijken of ik alles kan gebruiken wat ik wil gebruiken.

“Zit er Copyright op Papers, please?”

Deze vraag heb ik gesteld aangezien het lijkt op Papers, please.

Ook games die op een Andere games zou lijken moet je zeker opletten dat het niet hetzelfde gaat zijn.

Papers, please heeft alleen een copyright op hun eigen muziek, maar op de game niet, alleen op de artstyle die hun gebruiken.

Ik ga mijn eigen assets maken, dus qua Copyright kom ik niet in aanmerking.

“Mag ik zomaar een game maken over Defensie?”

Nee, dat mag niet zomaar.

Maar omdat het niet publiekelijk gedeeld word, en dus voor educatieve doeleindes word gebruikt met een opdracht mag het wel, in overleg met het delen voor onder andere school.

Er zijn wel strenge regels met het laten zien of delen van Defensie games, dus zomaar maken mag natuurlijk niet.

Planning

Hierbij heb ik een planning gemaakt voor dit project tot aan de deadline.

| Week 1 | Ma 24 Augustus | Di 25 Augustus | Wo 26 Augustus | Do 27 Augustus | Vr 28 Augustus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrij | Begin Stage, Brainstormen en uittypen idee Show Yourself. | FDD + TDD afronden, Document afronden + Onderzoek richting regels Defensie. Werken aan MOSCOW | Zoeken en maken van 2d Sprites, Code fundamentals maken en een Start/Stop system. | Maken van de 2d Sprites en zorgen dat alles goed in Unity staat, hierbij ga ik verder werken aan het UI systeem |
| Week 2 | Ma 31 Augustus | Di 1 September | Wo 2 September | Do 3 September | Vr 4 September |
|  | Onderzoek doen naar een random generator voor de ID bewijzen, papieren en personen. | Uitwerken van de random generator. | Random generator afmaken en in de game zetten en testen, polishen met tijd over. | Mid review, Vragen om playertest bij mede stagiaires en feedback verwerken waar nodig is. | Level design afmaken, Polishen en opnieuw usertests uitvoeren, hierbij vraag ik voor meer feedback met wat ik nog kan verwerken. |
| Week 3 | Ma 7 September | Di 8 September | Wo 9 September | Do 10 September | Vr 11 September |
|  | Verwerken van de feedback gekregen op vrijdag 4 september. Hierbij kijken hoever ik kan komen, UI polishen en code goed nakijken. | In de ochtend beginnen met een usertest, openieuw feedback verwerken en de feedback uitvoeren in mijn game. | Polishen van de game, zorgen dat er geen fouten zijn, en wat ik nog kan toevoegen, bijvoegen. | Laatste dag voor de deadline, hierbij ga ik nogmeer polishen, een kleine usertest uitvoeren, en de laatste puntjes uitvoeren. | Deadline van het project. |

Game Design Document (Functional Design Document)

Thema: Defensie

Doel: een volledig werkende gameloop hebben waarbij de randomizer werkt en dus ieder level anders gaat zijn.

Concept: 2D Puzzlegame waarbij je werkt als een wachter, je personen, ID bewijzen en papieren moet nakijken.

Eenmaal iemand fouts binnengelaten, ben je af en moet je opnieuw beginnen.

De dag eindigd pas als je iedereen goed binnenlaat.

Functional requirement:

- Game mechanics

- Boek met 4 pagina’s over informatie ID kaarten, Bezoekerspassen en geldige toegangspapieren.

- Inspectie button waardoor je de ID kaarten, bezoekerspassen en geldige toegangspapieren kan aanvragen.

- Knop om aan te geven dat iemand niet welkom is.

- Knop om iemand binnen te laten.

User Interface:

- Begin scherm

- Titel

- Start knop

- Quit knop

- Settings knop voor geluid lager of hoger te zetten doormiddel van een slider

- Game scherm

- Een glasen scherm voor je

- Onder het scherm een bakje voor overhandiging alle bewijzen

- Rechts een knop met toegang tot basis

- Links een knop waarmee je de toegang wijgerd

- Een boek rechts op je bureau

TDD

Technische specificaties:

| Component | Technologie | Functionaliteit |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Unity, C#, Visual studio Code | Zorgt voor de samenhang van de Game, laat de kamer waar het afspeelt zien. Kleine Camera waarbij je de rij ziet die er staat om binnen te komen |

Gebruikte Technologie:

- Unity

Unity zorgt voor het maken en ook voor het spelen / testen van je zelfgemaakte games.

- C# / Visual studio code

C# is de codetaal die ik gebruik voor het maken van mijn game, Unity werkt met C# scripts, waardoor het gebruik van Unity een heel stuk beter werkt.

Visual studio code is het programma voor het coderen en codes uiteindelijk op te kunnen slaan, of aan te passen in Unity.

Unity Toevoegingen:

- Scenes

- Start Scherm

- Spel scherm

- Instellingen scherm

MOSCOW

- Must have

- Oppakken van papieren doormiddel van op de papieren te klikken

- Groene knop om persoon door te kunnen laten gaan

- Rode knop om persoon te weigeren

- Boek Der Informatie op kunnen pakken

- Door het Boek Der Informatie heen kunnen bladeren

- 3 verschillende Characters

- Terugleggen papieren

- Should have

- Random generator voor iemand die niet naar binnen mag, en iemand die wel naar binnen mag

- Bewegen van ID kaart om naam goed te krijgen

- 6 verschillende Characters

- Random generator voor iemand die niet naar binnen mag, en iemnad die wel naar binnen mag

- Could have

- Muziek slider

- Settings Scene

- Muziek

- Animaties

- Bedrijfspapieren (Zoals een schoonmaakbedrijf die iets moet schoonmaken)

- Will not have

- Character Customizing

- Endless mode